**Приложение**

**к постановлению администрации**

**от 21.11.2019 № 662**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО «Агалатовское сельское поселение»

от 07.12.2017 года № 679

(Приложение)

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО «Агалатовское сельское поселение»

от 07.12.2017 года № 679

(Приложение)

(с изм. от 21.06.2019 г. № 364)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«АГАЛАТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**Всеволожского муниципального района**

**Ленинградской области**

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

**на 2018-2022 годы»**

**Ответственный исполнитель:**

**Начальник отдела ЖКХ и УМИ**

**администрации МО «Агалатовское сельское поселение»**

**Лангинен Елена Эйновна**

**д. Агалатово**

**2017 год**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«**Благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы»

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы»(далее - Программа).  Программа включает в себя две подпрограммы:   1. «Благоустройство МО «Агалатовское сельское поселение» на 2018-2022 годы»; 2. «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области». |
| Основание для разработки Программы | * Бюджетный кодекс Российской Федерации; * Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; * областной закон Ленинградской области от 15.01.2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»; * Устав муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»; * решение совета депутатов от 20.03.2018 года № 1 «Об утверждении Положения «Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра»; * решение совета депутатов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»от 26.12.2017 года № 71 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»; * постановление администрации муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»от 23.04.2014 года №137 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Агалатовское сельское поселение»; * постановление администрации муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 01.12.2017 г. №674 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»; * постановление администрации муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 01.12.2017 г. №672 «Об утверждении комплекса мер, направленных на информирование населения муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области о подготовке и реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»; * Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области». |
| Заказчик  Программы | Администрация муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  Совет депутатов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  глава муниципального образования Сидоренко Владимир Викторович т. 8-(813-70)-58-222 |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  Глава муниципального образования Сидоренко Владимир Викторович т. 8-(813-70)-58-222 |
| Исполнители  мероприятий  Программы: | * Администрация муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области; * Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство» муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области; * организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные конкурентными способами (конкурсами, аукционами и т.д.); * инициативные комиссии на территории административного центра муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области – д. Агалатово. |
| Основные цели Программы | Подпрограмма 1: «Благоустройство МО «Агалатовское сельское поселение» на 2018-2022 годы»:   * Улучшение качества жизни и отдыха населения МО «Агалатовское сельское поселение»; * совершенствование системы комплексного благоустройства МО «Агалатовское сельское поселение»; * повышение инвестиционной и эстетической привлекательности поселения; * развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству и санитарной очистке территорий; * создание благоприятных условий для проживания населения; * локализация и ликвидация очагов борщевика Сосновского, исключение массового травматизма среди населения; * развитие улично-дорожной сети поселения, улучшение качества дворовых территорий, подъездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов; * паспортизация улиц и дорог на территории поселения; * обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; * деятельность единой дежурно-диспетчерской службы; * улучшение содержания мест захоронения, расположенных на территории сельского поселения; * развитие и реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования, обеспечение условий проживания граждан, отвечающих стандартам качества |
| Основные задачи Программы | * Улучшение качества жизни и отдыха населения МО «Агалатовское сельское поселение»; * трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в каникулярный период; * создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; * организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; * обеспечение надлежащего содержания улично-дорожной сети, дворовых территорий, подъездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов; * приведение в качественное состояние элементов благоустройства; * привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; * восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населённых пунктах; * обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории МО «Агалатовское сельское поселение»; * уничтожение борщевика Сосновского на территории населенных пунктов МО «Агалатовское сельское поселение»; * вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами; * развитие массовой физической культуры и спорта; * деятельность Единой дежурной диспетчерской службы – управление всеми экстренными оперативными службами; * вовлечение местного населения в решение вопросов местного значения для осуществления иных форм местного самоуправления на части территории административного центра – д. Агалатово; * содействие развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений, в рамках областного закона Ленинградской области от 15.01.2018 года № 3-оз; * развитие эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в жилищно-коммунальной сфере.   Подпрограмма 2: «Формирование комфортной городской среды МО «Агалатовское сельское поселение» на 2018-2022 годы»:   * реализация комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий МО «Агалатовское сельское поселение»; * реализация комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству общественных территорий МО «Агалатовское сельское поселение»; * повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализаций мероприятий по благоустройству территории МО «Агалатовское сельское поселение». |
| Сроки реализации Программы | 2018-2022 годы, реализуется поэтапно |
| Объемы и источники финансирования  Программы | Бюджетные ассигнования могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете и бюджете МО «Агалатовское сельское поселение» на соответствующие финансовые годы.  Подпрограмма 1:  Общий объем финансирования Подпрограммы 1 Программы на 2018 год составляет:  36 601,7552 тыс.руб., в том числе:  средства местного бюджета –29 615,1552тыс. руб.  средства бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» - 5 150,0 тыс.руб.  средства бюджета Ленинградской области – 1 836,6 тыс.руб.  Общий объем финансирования Подпрограммы 1 Программы на 2019 год составляет:  42 958,832 тыс.руб., в том числе:  средства местного бюджета – 39 930,032 тыс. руб.  средства бюджета Ленинградской области – 3 028,80 тыс. руб.  Общий объем финансирования Подпрограммы 1 Программы на 2020 год составляет:  45 952,60 тыс.руб., в том числе:  средства местного бюджета – 39 594,10 тыс. руб.  средства бюджета Ленинградской области – 6 358,50 тыс. руб.  Общий объем финансирования Подпрограммы 1 Программы на 2021 год составляет:  34 800,00 тыс.руб., в том числе:  средства местного бюджета – 34 800,00 тыс. руб.  средства бюджета Ленинградской области – 0 тыс. руб.  Общий объем финансирования Подпрограммы 1 Программы на 2022 год составляет:  29 000,00 тыс.руб., в том числе:  средства местного бюджета – 29 000,00 тыс. руб.  средства бюджета Ленинградской области – 0 тыс. руб.  Подпрограмма 2:  Общий объем финансирования Подпрограммы 2 Программы на 2018 год составляет: 0 рублей;  Общий объем финансирования Подпрограммы 2 Программы на 2019 год составляет: 0 рублей;  Общий объем финансирования Подпрограммы 2 Программы на 2020 год составляет: 12 064,70 рублей;  Общий объем финансирования Подпрограммы 2 Программы на 2021 год составляет: 0 рублей;  Общий объем финансирования Подпрограммы 2 Программы на 2022 год составляет: 0 рублей.  На первом этапе предусмотрено формирование правовой базы (НПА органов местного самоуправления) и информирование населения, для привлечения гражданских инициатив. В последующем, после отбора предложений заинтересованных лиц для включения дворовых и общественных территорий в Подпрограмму 2 планируется обновление показателей и расчет планируемого объема финансирования. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Подпрограмма 1: «Благоустройство МО «Агалатовское сельское поселение» на 2018-2022 годы»:   * улучшение качества жизни и отдыха жителей поселения, создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность комфортного проживания на территории МО «Агалатовское сельское поселение»; * единое управление комплексным благоустройством и содержанием дорог муниципального образования; * улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения; * ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области; * вовлечение местного населения в решение вопросов местного значения для осуществления иных форм местного самоуправления; * реализация предложений членов инициативных комиссий на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений, в рамках областного закона Ленинградской области от 15.01.2018 года № 3-оз; * повышение эффективности управления в жилищно-коммунальной сфере.   Подпрограмма 2: «Формирование комфортной городской среды МО «Агалатовское сельское поселение» на 2018-2022 годы»:   * не менее одного реализованного проекта по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий муниципального образования ежегодно, начиная со второго года реализации программы; * увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; * улучшение внешнего облика поселения и мест массового пребывания населения. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляется администрацией муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством.  Администрация муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области несёт ответственность за решение задач путем реализации программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов. |

1. **Характеристика текущего состояния, основные проблемы благоустройства.**

Административный центр муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области – д. Агалатово.

Расположено МО «Агалатовское сельское поселение» в непосредственной близости от Санкт-Петербурга вблизи его северо-восточной границы, в юго-западной части Всеволожского муниципального района МО «Агалатовское сельское поселение» занимает территорию ориентировочной площадью 21828 га. В настоящее время на территории МО «Агалатовское сельское поселение» проживает около 10 тысяч человек.

В поселении благоустраиваются детские площадки, отдельно следует отметить активную работу по развитию спортивной инфраструктуры поселения: устанавливаются спортивные площадки, тренажеры, что ведет к повышению привлекательности городской среды для молодежи. Благоустраиваются внутриквартальные и внутридомовые проезды. За последний период были сделаны значительные шаги в области благоустройства территории поселения.

Для решения вопросов содержания и благоустройства территории поселения, создано учреждение – МБУ «Благоустройство», которое занимается благоустройством территории МО «Агалатовское сельское поселении», а также проводит муниципальные заказы и отслеживает их выполнение.

На территории муниципального образования ведется строительство новых домов, что позитивно сказывается на качестве городской среды в части качества жилья.

Планируется и ведется благоустройство общественных территорий, для создания мест притяжения населения для проведения организованного досуга. Продолжается благоустройство территории вокруг водного объект (озеро, обводненный карьер). На территории поселения возможно развитие немоторизированных видов передвижения (пешеходное и велодвижение), т.к. в настоящее время на территории поселения нет выделенных полос для движения велотранспорта, пешеходные пути для движения сквозь дворы многоквартирных домов формируются стихийно и не полностью учитываются в планах благоустройства.

Одно из решений создания комфортной городской среды - это организация парков. Зеленые насаждения не только создают благоприятные климатические и санитарно-гигиенические условия, но и повышают художественную выразительность архитектурных ансамблей.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Текущее состояние большинства дворовых территорий по большей мере соответствуют современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, но имеются некоторые проблемы:

- на территории поселения нет ни одного двора отвечающего условиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- есть изношенные участки инженерных сетей электроснабжения;

- в некоторых дворах отсутствуют автомобильные парковки или не хватает парковочных мест;

- часть детских площадок имеет не значительный моральный и физический износ.

Для поступательного экономического развития поселения необходимо комплексное развитие всей инфраструктуры, в т.ч.:

- качественной среды проживания. При этом понятие качественной среды относится как к качеству жилого фонда, так и к развитости общественных пространств поселения, от которых требуется многофункциональность, современность дизайна, ориентированность на современные формы семейного и детского досуга, приспособленность к активному здоровому образу жизни, событийной насыщенности, хобби и увлечениям экономически активного населения, возможности совместной деятельности локальных сообществ;

- качественной молодежной среды, обеспечивающей притягательность поселения для молодых людей, снижающей желание скорейшим образом уехать в более крупные города, включая инфраструктуру для занятий спортом, включая экстремальные виды спорта, места проведения массовых мероприятий (опен-эйров, фестивалей и т.п.).

Исходя из вышеизложенного, состояние городской среды как места проживания, труда и отдыха населения может быть оценено как удовлетворительное: с одной стороны, в сельском поселении есть основные необходимые для повседневной жизни объекты, с другой стороны, не всегда данные объекты отвечают требованиями современным запросам населения, что снижает привлекательность сельского поселения, в первую очередь, у молодежи.

Важнейшей задачей является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию сельских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Одним из важных условий дальнейшего развития поселения является решение вопросов благоустройства и формирование комфортной городской среды, обновление всех элементов инфраструктуры, улучшение качества содержания, придания поселению современного эстетичного вида, создания комфортных условий проживания. В настоящее время элементы благоустройства сельской территории требуют проведения комплекса мер по совершенствованию: необходимо продолжить освещение улиц, проездов и дворов, используя новые технологии и энергосберегающие материалы, обустраивать новые зоны отдыха, качественно содержать муниципальные территории.

Для решения сложившейся ситуации по благоустройству МО «Агалатовское сельское поселение» необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и привидения их в соответствие с современными требованиями комфортности и разработана Программа.

1. **Приоритеты государственной политики в сфере формирования**

**комфортной городской среды**

Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы сформированы на основе положений федеральных и региональных документов стратегического планирования в том числе:

Подпрограмма 1:

- областной закон Ленинградской области от 15.01.2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области».

Подпрограмма 2:

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р);

- Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года (утверждена Областным законом от 8 августа 2016 года N 76-оз);

- Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323).

**3. Основные цели и задачи Программы**

**Цели программы:**

Подпрограмма 1:

* совершенствование системы комплексного благоустройства МО «Агалатовское сельское поселение»;
* улучшение качества жизни и отдыха населения МО «Агалатовское сельское поселение»;
* повышение инвестиционной и эстетической привлекательности поселения;
* развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству и санитарной очистке территорий;
* создание благоприятных условий для проживания населения;
* локализация и ликвидация очагов борщевика Сосновского, исключение массового травматизма среди населения;
* развитие улично-дорожной сети поселения, улучшение качества дворовых территорий, подъездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов;
* паспортизация улиц и дорог на территории поселения;
* обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
* деятельность единой дежурно-диспетчерской службы;
* улучшение содержания мест захоронения, расположенных на территории сельского поселения;
* развитие и реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования, обеспечение условий проживания граждан, отвечающих стандартам качества.

Подпрограмма 2:

* формирование комфортной городской среды.

**Задачи программы:**

Подпрограмма 1:

* Улучшение качества жизни и отдыха населения МО «Агалатовское сельское поселение»;
* трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в каникулярный период;
* создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;
* организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;
* обеспечение надлежащего содержания улично-дорожной сети, дворовых территорий, подъездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов;
* приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
* привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;
* восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населённых пунктах;
* обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории МО «Агалатовское сельское поселение»;
* уничтожение борщевика Сосновского на территории населенных пунктов МО «Агалатовское сельское поселение»;
* вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами;
* развитие массовой физической культуры и спорта;
* деятельность Единой дежурной диспетчерской службы – управление всеми экстренными оперативными службами;
* вовлечение местного населения в решение вопросов местного значения для осуществления иных форм местного самоуправления на части территории административного центра – д. Агалатово;
* содействие развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений, в рамках областного закона Ленинградской области от 15.01.2018 года № 3-оз;
* развитие эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в жилищно-коммунальной сфере.

Подпрограмма 2:

* реализация комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий МО «Агалатовское сельское поселение»;
* реализация комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству общественных территорий МО «Агалатовское сельское поселение»;
* повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализаций мероприятий по благоустройству территории МО «Агалатовское сельское поселение».

**4. Основные мероприятия Программы**

Мероприятия Программы указаны в перечне мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2018-2022 годы.

Адресный перечень объектов капитальных вложений Программы приведён в Приложении 1 к Подпрограмме 1.

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

Срок реализации Программы – 2018-2022 годы, программа реализуется поэтапно.

Бюджетные ассигнования могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете и бюджете МО «Агалатовское сельское поселение» на соответствующие финансовые годы.

Подпрограмма 1:

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 Программы на 2018 год составляет:

36 601,7552 тыс.руб., в том числе:

средства местного бюджета –29 615,1552 тыс. руб.

средства бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» - 5 150,0 тыс.руб.

средства бюджета Ленинградской области – 1 836,6 тыс.руб.

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 Программы на 2019 год составляет:

42 958,832 тыс.руб., в том числе:

средства местного бюджета – 39 930,032 тыс. руб.

средства бюджета Ленинградской области – 3 028,80 тыс. руб.

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 Программы на 2020 год составляет:

45 952,60 тыс.руб., в том числе:

средства местного бюджета – 39 594,10 тыс. руб.

средства бюджета Ленинградской области – 6 358,50 тыс. руб.

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 Программы на 2021 год составляет:

34 800,00 тыс.руб., в том числе:

средства местного бюджета – 34 800,00 тыс. руб.

средства бюджета Ленинградской области – 0 тыс. руб.

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 Программы на 2022 год составляет:

29 000,00 тыс.руб., в том числе:

средства местного бюджета – 29 000,00 тыс. руб.

средства бюджета Ленинградской области – 0 тыс. руб.

Подпрограмма 2:

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 Программы на 2018 год составляет: 0 рублей;

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 Программы на 2019 год составляет: 0 рублей;

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 Программы на 2020 год составляет: 12 064,70 рублей;

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 Программы на 2021 год составляет: 0 рублей;

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 Программы на 2022 год составляет: 0 рублей.

На первом этапе предусмотрено формирование правовой базы (НПА органов местного самоуправления) и информирование населения, для привлечения гражданских инициатив. В последующем, после отбора предложений заинтересованных лиц для включения дворовых и общественных территорий в Подпрограмму 2 планируется обновление показателей и расчет планируемого объема финансирования.

По источникам финансирования Программы:

В ходе реализации Программы перечень мероприятий, объёмы и источники их финансирования могут уточняться на основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий, достижения целевых показателей.

Расходы на финансирование Программы корректируются с учётом индексов-дефляторов, оценки результативности мероприятий Программы, достижения целевых индикаторов и показателей.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы, определен на основании коммерческих предложений и сметных расчетов, выполненных по расценкам и с индексами перехода к текущим ценам для Ленинградской области.

**6. Ожидаемые конечные результаты Программы**

В результате реализации Подпрограммы 1 Программы будут достигнуты следующие результаты:

1. Улучшение внешнего вида дворовых территорий, повышение качества подъездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов.

2. Обеспечение безопасности дорожного движения, создание оптимальных условий движения транспортных потоков за счёт:

- текущего ремонта трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям;

- текущего содержания автомобильных дорог с грунтовым покрытием.

3. Поддержание улично-дорожной сети в чистоте и порядке, улучшение её санитарного состояния за счёт:

- механизированной уборки автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям с элементами ручной уборки в зимнее время;

- механизированной уборки автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям с элементами ручной уборки в летнее время.

4. Улучшение внешнего вида населенных пунктов, увеличение площади зелёных насаждений, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение экологического состояния населенных пунктов за счёт:

- ухода за газонами и зелеными насаждениями;

- вырубки сухих и аварийных деревьев.

5. Обеспечение чистоты и порядка, улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов за счёт:

- санитарной уборки территории в зимнее время;

- санитарной уборки территории в летнее время;

- санитарной очистки мест складирования случайного мусора (ликвидация несанкционированных свалок);

- локализации и уничтожения борщевика Сосновского.

6. Бесперебойное освещение населенных пунктов в вечернее и ночное время суток с коэффициентом горения светильников не менее, чем 99%, обеспечение безопасного движения транспортных средств и пешеходов в вечернее и ночное время суток.

7. Улучшение качества жизни и отдыха жителей поселения за счет организации детских площадок.

8. Вовлечение местного населения в решение вопросов местного значения для осуществления иных форм местного самоуправления.

9. Реализация предложений членов инициативных комиссий на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений, в рамках областного закона Ленинградской области от 15.01.2018 года № 3-оз.

10. Повышение эффективности управления в жилищно-коммунальной сфере.

В результате реализации Подпрограммы 2 Программы будут достигнуты следующие результаты:

1. Не менее одного реализованного проекта по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий муниципального образования ежегодно, начиная со второго года реализации программы;
2. Увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов;
3. Улучшение внешнего облика поселения и мест массового пребывания населения.

7. Порядок включения объектов в Подпрограмму 2 Программы.

1. Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектом протоколом от 21.11.2016 г. № 10, утвержден приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».

Реализация проекта на территории МО «Агалатовское сельское поселенеи» осуществляется по двум мероприятиям:

- благоустройство дворовых территорий;

- благоустройство общественных территорий муниципального образования.

Общий объем субсидии распределяется по целям следующим образом:

а) На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов - не менее 2/3 от общего объема субсидии;

б) На благоустройство общественных территорий муниципального образования (центральная улица, площадь, набережная и другие) - 1/3 от общего объема субсидии.

в) Базовый процент софинансирования мероприятий из средств местного бюджета составляет 3%.

2. В мероприятие по благоустройству включаются не менее одной общественной территории муниципального образования, выявленные по результатам опроса граждан.

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения дворовой территории в Подпрограмму 2 Программы утверждены Постановлением администрации МО «Агалатовское сельское поселение» от 01.12.2017 г. №675.

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения общественной территории в Подпрограмму 2 Программы утверждены Постановлением администрации МО «Агалатовское сельское поселение» от 01.12.2017 г. №676.

3. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий осуществляется по минимальному и дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень, дополнительный перечень, минимальный и дополнительный перечни).

Минимальный перечень видов работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн.

Перечень дополнительных видов работ:

- озеленение территории;

- установка ограждений;

- установка малых архитектурных форм и городской мебели;

- оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов;

- обустройство площадок для отдыха;

- установка детских площадок;

- установка спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- оборудование площадок для выгула и дрессировки собак.

4. Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий устанавливается в соответствии с нормативным правовым актом Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

5. Трудовое участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации мероприятий дополнительного перечня предусмотрено в форме привлечения указанных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, работ по уборке территории после производства работ, не требующих специализированных навыков и квалификации утверждено Постановлением администрации МО «Агалатовское сельское поселение» от 01.12.2017 г. №677.

6. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Агалатовское сельское поселение», а так же общественных территорий МО «Агалатовское сельское поселение» осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Агалатовское сельское поселение», а так же общественных территорий муниципального образования МО «Агалатовское сельское поселение» учитывают требования Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 г. № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов».

**8. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественной территории, включенной в Подпрограмму 2 Программы.**

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественной территории, включенной в Подпрограмму 2 Программы утвержден постановлением администрации МО «Агалатовское сельское поселение» от 01.12.2017 г. №671.

**9. Механизм реализации Подпрограммы 2 Программы.**

Для эффективной реализации программы используются организационные механизмы, позволяющие принимать решения о выполнении мероприятий в рамках программы, основанные на анализе оперативной ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО «Агалатовское сельское поселение» (статистическая отчетность, отраслевой мониторинг).

Выполнение мероприятий осуществляется согласно действующего бюджетного законодательства, в соответствии с федеральным законодательством о размещении заказов для муниципальных нужд.

Заказчик Программы:

1. Отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств федерального, областного и местного бюджета, обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, подготавливает и предоставляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной финансовый год;

2. Предоставляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Исполнители Программы:

1. Несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;

2. Обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

3. Предоставляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

**10. Управление программой и контроль за ходом ее выполнения**

Текущий контроль за ходом реализации программы, целевым и эффективным расходованием средств бюджета осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок, ведением текущего мониторинга выполнения мероприятий, через закрепленный в муниципальных контрактах механизм контроля за ходом и качеством работ, окончательной приемки выполненных работ, ведение отчетности.

Приложение №1 к муниципальной программе

**«**Благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»

Подпрограмма 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор, наименование) | Единица измерения | 2018  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство населённых пунктов**  **МО «Агалатовское сельское поселение»** | | | |
| **«Организация освещения населённых пунктов»** | | | |
| 1.1. | Оплата за поставку электрической энергии для уличного освещения | тыс. кВт/ч | согласно показаниям приборов учета |
| 1.2. | Техническое обслуживание уличного освещения (контроль за техническим состоянием сетей уличного освещения; текущие работы по эксплуатационному обслуживанию) | светильник/шт. | определяется по итогам контрольных мероприятий |
| **«Озеленение и содержание зелёных насаждений»** | | | |
| 2.1. | Выкашивание газонов, внутрипоселковых дорог | тыс.м² | 41 |
| 2.2. | Формовочная и санитарная обрезка деревьев и кустарников | шт. | 2200 |
| 2.3. | Посадка, уход, содержание клумб и цветников | м² | 216 |
| 2.4. | Содержание газонов (полив, прополка) | тыс.м² | 5 |
| **«Содержание, закупка и установка детских, спортивных площадок, малых архитектурных форм, элементов благоустройства»** | | | |
| 3.1. | Содержание территории и элементов на детских, спортивных площадках и зонах отдыха | м2 | 3303 |
| 3.2. | Содержание малых архитектурных форм | шт. | 30 |
| **«Санитарное содержание территории МО «Агалатовское сельское поселение»»** | | | |
| 4.1. | Содержание территории в весенне-летний период | м2 | 49269 |
| 4.2. | Содержание уличных урн | шт. | 50 |
| 4.3. | Содержание территории в осенне-зимний период | м2 | 160000 |
| 4.4. | Химическая обработка борщевика Сосновского на территории д. Скотное, д. Агалатово, д. Вартемяги | га | 0,64 |
| **«Содержание и ремонт автомобильных дорог, пешеходных тротуаров общего пользования»** | | | |
| 5.1. | Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок и других дефектов) | м2 | 250 |
| 5.2. | Обслуживание технических средств и конструкций организации дорожного движения, нанесение дорожной разметки | шт. | 183 |
| 5.3. | Ремонт грунтовых дорог | м2 | 1800 |
| 5.4. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | м2 | 3615,30 |
| 5.5. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | м2 | 1976,50 |
| 5.6. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | м2 | 1083,20 |
| **«Содержание воинских захоронений»** | | | |
| 6.1. | Содержание воинских захоронений, мемориальных досок | 3 | 3 |
| **«Трудоустройство несовершеннолетних граждан»** | | | |
| 7.1. | Создание рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в каникулярный период | место | 30 |
| **«Деятельность дежурно-диспетчерской службы»** | | | |
| 8.1. | Организация необходимых каналов связи для обеспечения приема и передачи информации и сигналов оповещения в ДДС поселения, специальные силы РСЧС, силы гражданской обороны на территории муниципального образования, а также для доведения информации и сигналов оповещения до населения, проживающего на территории муниципального образования. | ДДС | 1 |
| **«Мероприятия, направленные на содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в жилищно-коммунальной сфере»** | | | |
| 9.1. | Приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг | шт. | 2 |
| **«Деятельность инициативных комиссий»** | | | |
| 10.1. | Оборудование для спортивной площадки ул. Жилгородок | шт. | 14 |
| 10.2. | Разработка проектной документации объекта: «Парк Авиаторов» | шт. | 1 |
| 10.3 | Теневой навес с турником, вместимостью до 6 тренажеров (без тренажеров)  для д. Агалатово, ул. Жилгородок (спортивная площадка) | шт. | 1 |
| 10.4 | Газонное ограждение, столбы газонного ограждения  для детской игровой площадки д. Агалатово, ул. Жилгородок | шт. | 70 |
| 10.5 | Газонное ограждение, столбы газонного ограждения  для спортивной площадки д. Агалатово, ул. Жилгородок | шт. | 60 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципальной целевой программы

«Благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»

Подпрограмма 1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Раздел | Исполнители | | Срок  исполнения | Источник  финансирования | 2018 г./ тыс. руб. |
| **Организация освещения населенных пунктов** | | | | | | |
| 1. | Оплата за потреблённую электрическую энергию | Администрация  МО «Агалатовское сельское поселение» | | 2018 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 1804,60 |
| 2. | Содержание наружных сетей электроснабжения | Администрация  МО «Агалатовское сельское поселение» | | 2018 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 1 500,0 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | **3 304,60** |
| **Озеленение, содержание зеленых насаждений** | | | | | | |
| 1. | Выкашивание газонов, внутрипоселковых дорог | МБУ «Благоустройство» | | 2018 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 1350,0 |
| 2. | Уход за деревьями и кустарниками | МБУ «Благоустройство» | | 2018 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 500,0 |
| 3. | Уход за газонами (прополка, полив) | МБУ «Благоустройство» | | 2018 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 400,0 |
| 4. | Устройство цветников, клумб (посадка, уход и содержание) | МБУ «Благоустройство» | | 2018 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 130,0 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | **2 380,00** |
| **Содержание, закупка и установка детских, спортивных площадок, малых архитектурных форм, элементов благоустройства** | | | | | | |
| 1. | Уборка территории детских игровых и спортивных площадок | МБУ «Благоустройство» | | 2018 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 5500,0 |
| 2. | Содержание малых архитектурных форм, элементов детских игровых и спортивных площадок (текущий ремонт, окраска, заполнение песочниц песком и т.д.) | МБУ «Благоустройство» | | 2018 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 300,00 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | **5 800,0** |
| **Санитарное содержание территории МО «Агалатовское сельское поселение»** | | | | | | |
| 1. | Очистка уличных урн | МБУ «Благоустройство» | | 2018 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 300,00 |
| 2. | Механизированная и ручная уборка улиц, тротуаров с усовершенствованным покрытием | МБУ «Благоустройство» | | 2018 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 5500,00 |
| 3. | Механизированная и ручная уборка улиц, тротуаров от снега и наледи, вывоз снега к местам складирования, обработка улиц, тротуаров пескосоляной смесью | МБУ «Благоустройство» | | 2018 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 6800,00 |
| 4. | Химическая обработка борщевика Сосновского на территории д. Скотное, д. Агалатово, д. Вартемяги | Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» | | 2018 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 30,0 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | **12 630,00** |
| **Содержание автомобильных дорог, пешеходных тротуаров общего пользования** | | | | | | |
| 1. | Нанесение дорожной разметки | МБУ «Благоустройство» | | 2018 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 400,00 |
| 2. | Обслуживание технических средств организации дорожного движения (замена дорожных знаков, демонтаж стоек, элементов ИДН и т.д.) | МБУ «Благоустройство» | | 2018 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 300,00 |
| 3. | Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок и других дефектов) | МБУ «Благоустройство» | | 2018 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 938,22871 |
| 4. | Восстановление покрытий грунтовых дорог | МБУ «Благоустройство» | | 2018 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 1000,00 |
| 5. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | МБУ «Благоустройство» | | 2018 | Бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» | 5150,00 |
| Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 261,77129 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | **8 050,00** |
| **Содержание воинских захоронений** | | | | | | |
| 1. | Закупка ритуальных венков, ритуальных лент, флагов; | МБУ «Благоустройство» | | 2018 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 150,0 |
| 2. | Текущее содержание мемориальной доски (увековечивание памяти защитников отечества) | МБУ «Благоустройство» | | 2018 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 150,0 |
| 3. | Текущее содержание воинских захоронений | МБУ «Благоустройство» | | 2018 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 200,0 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | **500,0** |
| **Трудоустройство несовершеннолетних граждан** | | | | | | |
| 1. | Оплата труда, обеспечение средствами индивидуальной защиты | МБУ «Благоустройство» | | 2018 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 750,0 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | **750,0** |
| **Деятельность дежурно-диспетчерской службы** | | | | | | |
| 1. | Телекоммуникационные и телематические услуги | МБУ «Благоустройство» | | 2018 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 370,00 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | **370,0** |
| **Мероприятия, направленные на содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в жилищно-коммунальной сфере** | | | | | | |
| 1. | Приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг | Администрация  МО «Агалатовское сельское поселение» | | 2018 | Бюджет Ленинградской области | 772,6 |
| Бюджет МО «Агалатовское сельское поселение» | 872,05 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | **1 644,65** |
| **Деятельность инициативных комиссий** | | | | | | |
| 1. | Оборудование для спортивной площадки ул. Жилгородок | | шт. | 14 | Бюджет Ленинградской области | 400,00 |
| Бюджет МО «Агалатовское сельское поселение» | 36,5202 |
| 2. | Разработка проектной документации объекта: «Парк Авиаторов» | | шт. | 1 | Бюджет Ленинградской области | 435,00 |
| Бюджет МО «Агалатовское сельское поселение» | 43,00 |
| 3. | Теневой навес с турником, вместимостью до 6 тренажеров (без тренажеров)  для д. Агалатово, ул. Жилгородок (спортивная площадка) | | шт. | 1 | Бюджет Ленинградской области | 90,00 |
| Бюджет МО «Агалатовское сельское поселение» | 9,985 |
| 4. | Газонное ограждение, столбы газонного ограждения  для детской игровой площадки д. Агалатово, ул. Жилгородок | | шт. | 70 | Бюджет Ленинградской области | 80,00 |
| Бюджет МО «Агалатовское сельское поселение» | 8,00 |
| 5. | Газонное ограждение, столбы газонного ограждения  для спортивной площадки д. Агалатово, ул. Жилгородок | | шт. | 60 | Бюджет Ленинградской области | 59,00 |
| Бюджет МО «Агалатовское сельское поселение» | 11,00 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | **1172,5052** |

Приложение №2 к муниципальной программе

**«**Благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»

Подпрограмма 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор, наименование) | Единица измерения | 2019  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство населённых пунктов**  **МО «Агалатовское сельское поселение»** | | | |
| **«Организация освещения населённых пунктов»** | | | |
| 1.1. | Оплата за поставку электрической энергии для уличного освещения | тыс. кВт/ч | согласно показаниям приборов учета |
| 1.2. | Техническое обслуживание уличного освещения (контроль за техническим состоянием сетей уличного освещения; текущие работы по эксплуатационному обслуживанию) | светильник/шт. | определяется по итогам контрольных мероприятий |
| **«Озеленение и содержание зелёных насаждений»** | | | |
| 2.1. | Выкашивание газонов, внутрипоселковых дорог | тыс.м² | 41 |
| 2.2. | Формовочная и санитарная обрезка деревьев и кустарников | шт. | 2200 |
| 2.3. | Посадка, уход, содержание клумб и цветников | м² | 216 |
| 2.4. | Содержание газонов (полив, прополка) | тыс.м² | 5 |
| **«Содержание, закупка и установка детских, спортивных площадок, малых архитектурных форм, элементов благоустройства»** | | | |
| 3.1. | Содержание территории и элементов на детских, спортивных площадках и зонах отдыха | м2 | 3303 |
| 3.2. | Содержание малых архитектурных форм | шт. | 30 |
| **«Санитарное содержание территории МО «Агалатовское сельское поселение»»** | | | |
| 4.1. | Содержание территории в весенне-летний период | м2 | 49269 |
| 4.2. | Содержание уличных урн | шт. | 50 |
| 4.3. | Содержание территории в осенне-зимний период | м2 | 160000 |
| **«Содержание и ремонт автомобильных дорог, пешеходных тротуаров общего пользования»** | | | |
| 5.1. | Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок и других дефектов) | м2 | 250 |
| 5.2. | Обслуживание технических средств и конструкций организации дорожного движения, нанесение дорожной разметки | шт. | 183 |
| 5.3. | Ремонт грунтовых дорог | м2 | 1800 |
| 5.4. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | м2 | 1622 |
| **«Содержание воинских захоронений»** | | | |
| 6.1. | Содержание воинских захоронений, мемориальных досок | 3 | 3 |
| **«Трудоустройство несовершеннолетних граждан»** | | | |
| 7.1. | Создание рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в каникулярный период | место | 30 |
| **«Деятельность дежурно-диспетчерской службы»** | | | |
| 8.1. | Организация необходимых каналов связи для обеспечения приема и передачи информации и сигналов оповещения в ДДС поселения, специальные силы РСЧС, силы гражданской обороны на территории муниципального образования, а также для доведения информации и сигналов оповещения до населения, проживающего на территории муниципального образования. | ДДС | 1 |
| **«Деятельность инициативных комиссий»** | | | |
| 9.1. | Благоустройство территории, прилегающей к детской игровой и спортивной площадкам: установка малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек по адресу: дер. Агалатово, ул. Жилгородок | шт. | 1 |
| 9.2. | Поставка комплектов малых архитектурных форм с монтажом по адресу: дер. Агалатово, Парк Авиаторов | шт. | 1 |
| **Мероприятия, направленные на содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в жилищно-коммунальной сфере** | | | |
| 10.1. | Поставка коммунальной техники на условиях финансовой аренды (лизинга) | шт. | 4 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципальной целевой программы

«Благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»

Подпрограмма 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Раздел | Исполнители | | | | Срок  исполнения | Источник  финансирования | | | 2019 г./ тыс. руб. |
| **Организация освещения населенных пунктов** | | | | | | | | | | |
| 1. | Оплата за потреблённую электрическую энергию | Администрация  МО «Агалатовское сельское поселение» | | | | 2019 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | | 2100,00 |
| 2. | Содержание наружных сетей электроснабжения | Администрация  МО «Агалатовское сельское поселение» | | | | 2019 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | | 2278,116 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | | **4 378,116** |
| **Озеленение, содержание зеленых насаждений** | | | | | | | | | | |
| 1. | Выкашивание газонов, внутрипоселковых дорог | МБУ «Благоустройство» | | | | 2019 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | | 2000,00 |
| 2. | Уход за деревьями и кустарниками | МБУ «Благоустройство» | | | | 2019 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | | 700,00 |
| 3. | Уход за газонами (прополка, полив) | МБУ «Благоустройство» | | | | 2019 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | | 700,00 |
| 4. | Устройство цветников, клумб (посадка, уход и содержание) | МБУ «Благоустройство» | | | | 2019 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | | 200,00 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | | **3600,00** |
| **Содержание, закупка и установка детских, спортивных площадок, малых архитектурных форм, элементов благоустройства** | | | | | | | | | | |
| 1. | Уборка территории детских игровых и спортивных площадок | МБУ «Благоустройство» | | | | 2019 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | | 6000,00 |
| 2. | Содержание малых архитектурных форм, элементов детских игровых и спортивных площадок (текущий ремонт, окраска, заполнение песочниц песком и т.д.) | МБУ «Благоустройство» | | | | 2019 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | | 700,00 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | | **6 700,00** |
| **Санитарное содержание территории МО «Агалатовское сельское поселение»** | | | | | | | | | | |
| 1. | Очистка уличных урн | МБУ «Благоустройство» | | | | 2019 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | | 1000,00 |
| 2. | Механизированная и ручная уборка улиц, тротуаров с усовершенствованным покрытием | МБУ «Благоустройство» | | | | 2019 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | | 5600,00 |
| 3. | Механизированная и ручная уборка улиц, тротуаров от снега и наледи, вывоз снега к местам складирования, обработка улиц, тротуаров пескосоляной смесью | МБУ «Благоустройство» | | | | 2019 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | | 8400,00 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | | **15 000,00** |
| **Содержание автомобильных дорог, пешеходных тротуаров общего пользования** | | | | | | | | | | |
| 1. | Нанесение дорожной разметки | МБУ «Благоустройство» | | | | 2019 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | | 800,00 |
| 2. | Обслуживание технических средств организации дорожного движения (замена дорожных знаков, демонтаж стоек, элементов ИДН и т.д.) | МБУ «Благоустройство» | | | | 2019 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | | 540,00 |
| 3. | Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок и других дефектов) | МБУ «Благоустройство» | | | | 2019 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | | 550,00 |
| 4. | Восстановление покрытий грунтовых дорог | МБУ «Благоустройство» | | | | 2019 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | | 500,00 |
| 5. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов №208 корп.2, 156, д.Агалатово, Всеволожского р-на, Ленинградской области. | МБУ «Благоустройство» | | | | 2019 | Бюджет Ленинградской области | | | 345,9594 |
| Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | | 126,0406 |
| 6. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов №147, 205, 206, 156, 208 д.Агалатово, Всеволожского р-на, Ленинградской области | МБУ «Благоустройство» | | | | 2019 | Бюджет Ленинградской области | | | 1654,0406 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | | **4516,0406** |
| **Содержание воинских захоронений** | | | | | | | | | | |
| 1. | Закупка ритуальных венков, ритуальных лент, флагов; | МБУ «Благоустройство» | | | | 2019 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | | 150,00 |
| 2. | Текущее содержание мемориальной доски (увековечивание памяти защитников отечества) | МБУ «Благоустройство» | | | | 2019 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | | 150,00 |
| 3. | Текущее содержание воинских захоронений | МБУ «Благоустройство» | | | | 2019 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | | 300,00 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | | **600,00** |
| **Трудоустройство несовершеннолетних граждан** | | | | | | | | | | |
| 1. | Оплата труда, обеспечение средствами индивидуальной защиты | МБУ «Благоустройство» | | | | 2019 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | | 583,9594 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | | **583,9594** |
| **Деятельность дежурно-диспетчерской службы** | | | | | | | | | | |
| 1. | Телекоммуникационные и телематические услуги | МБУ «Благоустройство» | | | | 2019 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 2000,00 | |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | **2 000,00** | |
| **Деятельность инициативных комиссий** | | | | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство территории, прилегающей к детской игровой и спортивной площадкам: установка малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек по адресу: дер. Агалатово, ул. Жилгородок | | Администрация  МО «Агалатовское сельское поселение» | | | 2019 | Бюджет Ленинградской области | | 514,40 | |
| Бюджет МО «Агалатовское сельское поселение» | | 102,00 | |
| 2. | Поставка комплектов малых архитектурных форм с монтажом по адресу: дер. Агалатово, Парк Авиаторов | | Администрация  МО «Агалатовское сельское поселение» | | | 2019 | Бюджет Ленинградской области | | 514,40 | |
| Бюджет МО «Агалатовское сельское поселение» | | 28,032 | |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | **1 158,832** | |
| **Мероприятия, направленные на содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в жилищно-коммунальной сфере** | | | | | | | | | | |
| 1. | Поставка коммунальной техники на условиях финансовой аренды (лизинга) | | | Администрация  МО «Агалатовское сельское поселение» | 2019 | | | Бюджет МО «Агалатовское сельское поселение» | 4421,884 | |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | **4 421,884** | |

Приложение №3 к муниципальной программе

**«**Благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год»

Подпрограмма 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор, наименование) | Единица измерения | 2020  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство населённых пунктов**  **МО «Агалатовское сельское поселение»** | | | |
| **«Организация освещения населённых пунктов»** | | | |
| 1.1. | Оплата за поставку электрической энергии для уличного освещения | тыс. кВт/ч | согласно показаниям приборов учета |
| 1.2. | Техническое обслуживание уличного освещения (контроль за техническим состоянием сетей уличного освещения; текущие работы по эксплуатационному обслуживанию) | светильник/шт. | определяется по итогам контрольных мероприятий |
| **«Озеленение и содержание зелёных насаждений»** | | | |
| 2.1. | Выкашивание газонов, внутрипоселковых дорог | тыс.м² | 41 |
| 2.2. | Формовочная и санитарная обрезка деревьев и кустарников | шт. | 2200 |
| 2.3. | Посадка, уход, содержание клумб и цветников | м² | 216 |
| 2.4. | Содержание газонов (полив, прополка) | тыс.м² | 5 |
| **«Содержание, закупка и установка детских, спортивных площадок, малых архитектурных форм, элементов благоустройства»** | | | |
| 3.1. | Содержание территории и элементов на детских, спортивных площадках и зонах отдыха | м2 | 3500 |
| 3.2. | Содержание малых архитектурных форм | шт. | 30 |
| **«Санитарное содержание территории МО «Агалатовское сельское поселение»»** | | | |
| 4.1. | Содержание территории в весенне-летний период | м2 | 49269 |
| 4.2. | Содержание уличных урн | шт. | 50 |
| 4.3. | Содержание территории в осенне-зимний период | м2 | 160000 |
| **«Содержание и ремонт автомобильных дорог, пешеходных тротуаров общего пользования»** | | | |
| 5.1. | Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок и других дефектов) | м2 | 250 |
| 5.2. | Обслуживание технических средств и конструкций организации дорожного движения, нанесение дорожной разметки | шт. | 183 |
| 5.3. | Ремонт грунтовых дорог | м2 | 1800 |
| **«Содержание воинских захоронений»** | | | |
| 6.1. | Содержание воинских захоронений, мемориальных досок | 3 | 3 |
| **«Трудоустройство несовершеннолетних граждан»** | | | |
| 7.1. | Создание рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в каникулярный период | место | 30 |
| **«Деятельность дежурно-диспетчерской службы»** | | | |
| 8.1. | Организация необходимых каналов связи для обеспечения приема и передачи информации и сигналов оповещения в ДДС поселения, специальные силы РСЧС, силы гражданской обороны на территории муниципального образования, а также для доведения информации и сигналов оповещения до населения, проживающего на территории муниципального образования. | ДДС | 1 |
| **«Деятельность инициативных комиссий»** | | | |
| 9.1. | Оборудование детской и спортивной площадки, а также благоустройство прилегающей к ней территории: устройство газонов, пешеходных дорожек на ул. Военный городок между домами 151 и 157 в д. Агалатово | шт. | 1 |
| 9.2. | Оборудование площадки для выгула и дрессировки собак, а также благоустройство прилегающей к ней территории: устройство газонов, пешеходных дорожек на ул. Жилгородок | шт. | 1 |
| **Мероприятия, направленные на содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в жилищно-коммунальной сфере** | | | |
| 10.1 | Приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг | шт. | 4 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципальной целевой программы

«Благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год»

Подпрограмма 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Раздел | Исполнители | | | | Срок  исполнения | Источник  финансирования | | 2020 г./ тыс. руб. |
| **Организация освещения населенных пунктов** | | | | | | | | | |
| 1. | Оплата за потреблённую электрическую энергию | Администрация  МО «Агалатовское сельское поселение» | | | | 2020 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 2000,00 |
| 2. | Содержание наружных сетей электроснабжения | Администрация  МО «Агалатовское сельское поселение» | | | | 2020 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 2000,00 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | **4 000,00** |
| **Озеленение, содержание зеленых насаждений** | | | | | | | | | |
| 1. | Выкашивание газонов, внутрипоселковых дорог | МБУ «Благоустройство» | | | | 2020 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 1500,00 |
| 2. | Уход за деревьями и кустарниками | МБУ «Благоустройство» | | | | 2020 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 700,00 |
| 3. | Уход за газонами (прополка, полив) | МБУ «Благоустройство» | | | | 2020 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 500,00 |
| 4. | Устройство цветников, клумб (посадка, уход и содержание) | МБУ «Благоустройство» | | | | 2020 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 150,00 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | **2 850,00** |
| **Содержание, закупка и установка детских, спортивных площадок, малых архитектурных форм, элементов благоустройства** | | | | | | | | | |
| 1. | Уборка территории детских игровых и спортивных площадок | МБУ «Благоустройство» | | | | 2020 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 6000,0 |
| 2. | Содержание малых архитектурных форм, элементов детских игровых и спортивных площадок (текущий ремонт, окраска, заполнение песочниц песком и т.д.) | МБУ «Благоустройство» | | | | 2020 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 500,00 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | **6 500,00** |
| **Санитарное содержание территории МО «Агалатовское сельское поселение»** | | | | | | | | | |
| 1. | Очистка уличных урн | МБУ «Благоустройство» | | | | 2020 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 1000,00 |
| 2. | Механизированная и ручная уборка улиц, тротуаров с усовершенствованным покрытием | МБУ «Благоустройство» | | | | 2020 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 6600,00 |
| 3. | Механизированная и ручная уборка улиц, тротуаров от снега и наледи, вывоз снега к местам складирования, обработка улиц, тротуаров пескосоляной смесью | МБУ «Благоустройство» | | | | 2020 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 7000,00 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | **14 600,00** |
| **Содержание автомобильных дорог, пешеходных тротуаров общего пользования** | | | | | | | | | |
| 1. | Нанесение дорожной разметки | МБУ «Благоустройство» | | | | 2020 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 500,00 |
| 2. | Обслуживание технических средств организации дорожного движения (замена дорожных знаков, демонтаж стоек, элементов ИДН и т.д.) | МБУ «Благоустройство» | | | | 2020 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 300,00 |
| 3. | Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок и других дефектов) | МБУ «Благоустройство» | | | | 2020 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 500,00 |
| 4. | Восстановление покрытий грунтовых дорог | МБУ «Благоустройство» | | | | 2020 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 500,00 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | **1 800,00** |
| **Содержание воинских захоронений** | | | | | | | | | |
| 1. | Закупка ритуальных венков, ритуальных лент, флагов; | МБУ «Благоустройство» | | | | 2020 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 150,00 |
| 2. | Текущее содержание мемориальной доски (увековечивание памяти защитников отечества) | МБУ «Благоустройство» | | | | 2020 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 500,00 |
| 3. | Текущее содержание воинских захоронений | МБУ «Благоустройство» | | | | 2020 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 850,00 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | **1 500,00** |
| **Трудоустройство несовершеннолетних граждан** | | | | | | | | | |
| 1. | Оплата труда, обеспечение средствами индивидуальной защиты | МБУ «Благоустройство» | | | | 2020 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 750,00 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | **750,00** |
| **Деятельность дежурно-диспетчерской службы** | | | | | | | | | |
| 1. | Телекоммуникационные и телематические услуги | МБУ «Благоустройство» | | | | 2020 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 2000,00 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | **2 000,00** |
| **Деятельность инициативных комиссий** | | | | | | | | | |
| 1. | Оборудование детской и спортивной площадки, а также благоустройство прилегающей к ней территории: устройство газонов, пешеходных дорожек на ул. Военный городок между домами 151 и 157 в д. Агалатово | | Администрация  МО «Агалатовское сельское поселение» | | | 2020 | Бюджет Ленинградской области | | 534,20 |
| Бюджет МО «Агалатовское сельское поселение» | | 127,00 |
| 2. | Оборудование площадки для выгула и дрессировки собак, а также благоустройство прилегающей к ней территории: устройство газонов, пешеходных дорожек на ул. Жилгородок | | Администрация  МО «Агалатовское сельское поселение» | | | 2020 | Бюджет Ленинградской области | | 534,20 |
| Бюджет МО «Агалатовское сельское поселение» | | 127,00 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | **1 322,40** |
| **Мероприятия, направленные на содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в жилищно-коммунальной сфере** | | | | | | | | | |
| 1. | Приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг | | | Администрация  МО «Агалатовское сельское поселение» | 2020 | | | Бюджет МО «Агалатовское сельское поселение» | 5340,20 |
| Бюджет Ленинградской области | 5290,00 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | **10 630,20** |

Приложение №4 к муниципальной программе

**«**Благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год»

Подпрограмма 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор, наименование) | Единица измерения | 2021  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство населённых пунктов**  **МО «Агалатовское сельское поселение»** | | | |
| **«Организация освещения населённых пунктов»** | | | |
| 1.1. | Оплата за поставку электрической энергии для уличного освещения | тыс. кВт/ч | согласно показаниям приборов учета |
| 1.2. | Техническое обслуживание уличного освещения (контроль за техническим состоянием сетей уличного освещения; текущие работы по эксплуатационному обслуживанию) | светильник/шт. | определяется по итогам контрольных мероприятий |
| **«Озеленение и содержание зелёных насаждений»** | | | |
| 2.1. | Выкашивание газонов, внутрипоселковых дорог | тыс.м² | 41 |
| 2.2. | Формовочная и санитарная обрезка деревьев и кустарников | шт. | 2200 |
| 2.3. | Посадка, уход, содержание клумб и цветников | м² | 216 |
| 2.4. | Содержание газонов (полив, прополка) | тыс.м² | 5 |
| **«Содержание, закупка и установка детских, спортивных площадок, малых архитектурных форм, элементов благоустройства»** | | | |
| 3.1. | Содержание территории и элементов на детских, спортивных площадках и зонах отдыха | м2 | 3303 |
| 3.2. | Содержание малых архитектурных форм | шт. | 30 |
| **«Санитарное содержание территории МО «Агалатовское сельское поселение»»** | | | |
| 4.1. | Содержание территории в весенне-летний период | м2 | 49269 |
| 4.2. | Содержание уличных урн | шт. | 50 |
| 4.3. | Содержание территории в осенне-зимний период | м2 | 160000 |
| **«Содержание и ремонт автомобильных дорог, пешеходных тротуаров общего пользования»** | | | |
| 5.1. | Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок и других дефектов) | м2 | 250 |
| 5.2. | Обслуживание технических средств и конструкций организации дорожного движения, нанесение дорожной разметки | шт. | 183 |
| 5.3. | Ремонт грунтовых дорог | м2 | 1800 |
| **«Содержание воинских захоронений»** | | | |
| 6.1. | Содержание воинских захоронений, мемориальных досок | 3 | 3 |
| **«Трудоустройство несовершеннолетних граждан»** | | | |
| 7.1. | Создание рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в каникулярный период | место | 30 |
| **«Деятельность дежурно-диспетчерской службы»** | | | |
| 8.1. | Организация необходимых каналов связи для обеспечения приема и передачи информации и сигналов оповещения в ДДС поселения, специальные силы РСЧС, силы гражданской обороны на территории муниципального образования, а также для доведения информации и сигналов оповещения до населения, проживающего на территории муниципального образования. | ДДС | 1 |
| **Мероприятия, направленные на содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в жилищно-коммунальной сфере** | | | |
| 9.1 | Приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг | шт. | 4 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципальной целевой программы

«Благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год»

Подпрограмма 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Раздел | Исполнители | | Срок  исполнения | | Источник  финансирования | | 2021 г./ тыс. руб. |
| **Организация освещения населенных пунктов** | | | | | | | | |
| 1. | Оплата за потреблённую электрическую энергию | Администрация  МО «Агалатовское сельское поселение» | | 2021 | | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 1700,00 |
| 2. | Содержание наружных сетей электроснабжения | Администрация  МО «Агалатовское сельское поселение» | | 2021 | | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 1 800,00 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | **3 500,00** |
| **Озеленение, содержание зеленых насаждений** | | | | | | | | |
| 1. | Выкашивание газонов, внутрипоселковых дорог | МБУ «Благоустройство» | | 2021 | | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 1500,00 |
| 2. | Уход за деревьями и кустарниками | МБУ «Благоустройство» | | 2021 | | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 700,00 |
| 3. | Уход за газонами (прополка, полив) | МБУ «Благоустройство» | | 2021 | | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 500,00 |
| 4. | Устройство цветников, клумб (посадка, уход и содержание) | МБУ «Благоустройство» | | 2021 | | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 150,00 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | **2 850,00** |
| **Содержание, закупка и установка детских, спортивных площадок, малых архитектурных форм, элементов благоустройства** | | | | | | | | |
| 1. | Уборка территории детских игровых и спортивных площадок | МБУ «Благоустройство» | | 2021 | | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 6000,00 |
| 2. | Содержание малых архитектурных форм, элементов детских игровых и спортивных площадок (текущий ремонт, окраска, заполнение песочниц песком и т.д.) | МБУ «Благоустройство» | | 2021 | | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 500,00 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | **6 500,00** |
| **Санитарное содержание территории МО «Агалатовское сельское поселение»** | | | | | | | | |
| 1. | Очистка уличных урн | МБУ «Благоустройство» | | 2021 | | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 500,00 |
| 2. | Механизированная и ручная уборка улиц, тротуаров с усовершенствованным покрытием | МБУ «Благоустройство» | | 2021 | | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 5600,00 |
| 3. | Механизированная и ручная уборка улиц, тротуаров от снега и наледи, вывоз снега к местам складирования, обработка улиц, тротуаров пескосоляной смесью | МБУ «Благоустройство» | | 2021 | | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 7000,00 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | **13100,00** |
| **Содержание автомобильных дорог, пешеходных тротуаров общего пользования** | | | | | | | | |
| 1. | Нанесение дорожной разметки | МБУ «Благоустройство» | | 2021 | | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 500,00 |
| 2. | Обслуживание технических средств организации дорожного движения (замена дорожных знаков, демонтаж стоек, элементов ИДН и т.д.) | МБУ «Благоустройство» | | 2021 | | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 300,00 |
| 3. | Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок и других дефектов) | МБУ «Благоустройство» | | 2021 | | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 500,00 |
| 4. | Восстановление покрытий грунтовых дорог | МБУ «Благоустройство» | | 2021 | | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 500,00 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | **1800,00** |
| **Содержание воинских захоронений** | | | | | | | | |
| 1. | Закупка ритуальных венков, ритуальных лент, флагов; | МБУ «Благоустройство» | | 2021 | | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 150,00 |
| 2. | Текущее содержание мемориальной доски (увековечивание памяти защитников отечества) | МБУ «Благоустройство» | | 2021 | | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 150,00 |
| 3. | Текущее содержание воинских захоронений | МБУ «Благоустройство» | | 2021 | | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | 200,00 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | **500,00** |
| **Трудоустройство несовершеннолетних граждан** | | | | | | | | |
| 1. | Оплата труда, обеспечение средствами индивидуальной защиты | МБУ «Благоустройство» | | 2021 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | | 750,00 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | **750,00** |
| **Деятельность дежурно-диспетчерской службы** | | | | | | | | |
| 1. | Телекоммуникационные и телематические услуги | МБУ «Благоустройство» | 2021 | | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | | | 500,00 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | **500,00** |
| **Мероприятия, направленные на содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в жилищно-коммунальной сфере** | | | | | | | | |
| 1. | Приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг | Администрация  МО «Агалатовское сельское поселение» | 2021 | | Бюджет МО «Агалатовское сельское поселение» | | 5300,00 | |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | **5300,00** | |

Приложение №5 к муниципальной программе

**«**Благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год»

Подпрограмма 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор, наименование) | Единица измерения | 2022  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство населённых пунктов**  **МО «Агалатовское сельское поселение»** | | | |
| **«Организация освещения населённых пунктов»** | | | |
| 1.1. | Оплата за поставку электрической энергии для уличного освещения | тыс. кВт/ч | согласно показаниям приборов учета |
| 1.2. | Техническое обслуживание уличного освещения (контроль за техническим состоянием сетей уличного освещения; текущие работы по эксплуатационному обслуживанию) | светильник/шт. | определяется по итогам контрольных мероприятий |
| **«Озеленение и содержание зелёных насаждений»** | | | |
| 2.1. | Выкашивание газонов, внутрипоселковых дорог | тыс.м² | 41 |
| 2.2. | Формовочная и санитарная обрезка деревьев и кустарников | шт. | 2200 |
| 2.3. | Посадка, уход, содержание клумб и цветников | м² | 216 |
| 2.4. | Содержание газонов (полив, прополка) | тыс.м² | 5 |
| **«Содержание, закупка и установка детских, спортивных площадок, малых архитектурных форм, элементов благоустройства»** | | | |
| 3.1. | Содержание территории и элементов на детских, спортивных площадках и зонах отдыха | м2 | 3303 |
| 3.2. | Содержание малых архитектурных форм | шт. | 30 |
| **«Санитарное содержание территории МО «Агалатовское сельское поселение»»** | | | |
| 4.1. | Содержание территории в весенне-летний период | м2 | 49269 |
| 4.2. | Содержание уличных урн | шт. | 50 |
| 4.3. | Содержание территории в осенне-зимний период | м2 | 160000 |
| **«Содержание и ремонт автомобильных дорог, пешеходных тротуаров общего пользования»** | | | |
| 5.1. | Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок и других дефектов) | м2 | 250 |
| 5.2. | Обслуживание технических средств и конструкций организации дорожного движения, нанесение дорожной разметки | шт. | 183 |
| 5.3. | Ремонт грунтовых дорог | м2 | 1800 |
| **«Содержание воинских захоронений»** | | | |
| 6.1. | Содержание воинских захоронений, мемориальных досок | 3 | 3 |
| **«Трудоустройство несовершеннолетних граждан»** | | | |
| 7.1. | Создание рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в каникулярный период | место | 30 |
| **«Деятельность дежурно-диспетчерской службы»** | | | |
| 8.1. | Организация необходимых каналов связи для обеспечения приема и передачи информации и сигналов оповещения в ДДС поселения, специальные силы РСЧС, силы гражданской обороны на территории муниципального образования, а также для доведения информации и сигналов оповещения до населения, проживающего на территории муниципального образования. | ДДС | 1 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципальной целевой программы

«Благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год»

Подпрограмма 1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Раздел | Исполнители | Срок  исполнения | Источник  финансирования | 2022 г./ тыс. руб. |
| **Организация освещения населенных пунктов** | | | | | |
| 1. | Оплата за потреблённую электрическую энергию | Администрация  МО «Агалатовское сельское поселение» | 2022 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 1700,00 |
| 2. | Содержание наружных сетей электроснабжения | Администрация  МО «Агалатовское сельское поселение» | 2022 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 1 300,00 |
| **Итого по разделу:** | | | | | **3 000,00** |
| **Озеленение, содержание зеленых насаждений** | | | | | |
| 1. | Выкашивание газонов, внутрипоселковых дорог | МБУ «Благоустройство» | 2022 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 1500,00 |
| 2. | Уход за деревьями и кустарниками | МБУ «Благоустройство» | 2022 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 700,00 |
| 3. | Уход за газонами (прополка, полив) | МБУ «Благоустройство» | 2022 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 500,00 |
| 4. | Устройство цветников, клумб (посадка, уход и содержание) | МБУ «Благоустройство» | 2022 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 150,00 |
| **Итого по разделу:** | | | | | **2 850,00** |
| **Содержание, закупка и установка детских, спортивных площадок, малых архитектурных форм, элементов благоустройства** | | | | | |
| 1. | Уборка территории детских игровых и спортивных площадок | МБУ «Благоустройство» | 2022 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 6000,00 |
| 2. | Содержание малых архитектурных форм, элементов детских игровых и спортивных площадок (текущий ремонт, окраска, заполнение песочниц песком и т.д.) | МБУ «Благоустройство» | 2022 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 500,00 |
| **Итого по разделу:** | | | | | **6 500,00** |
| **Санитарное содержание территории МО «Агалатовское сельское поселение»** | | | | | |
| 1. | Очистка уличных урн | МБУ «Благоустройство» | 2022 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 500,00 |
| 2. | Механизированная и ручная уборка улиц, тротуаров с усовершенствованным покрытием | МБУ «Благоустройство» | 2022 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 5600,00 |
| 3. | Механизированная и ручная уборка улиц, тротуаров от снега и наледи, вывоз снега к местам складирования, обработка улиц, тротуаров пескосоляной смесью | МБУ «Благоустройство» | 2022 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 7000,00 |
| **Итого по разделу:** | | | | | **13 100,00** |
| **Содержание автомобильных дорог, пешеходных тротуаров общего пользования** | | | | | |
| 1. | Нанесение дорожной разметки | МБУ «Благоустройство» | 2022 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 500,00 |
| 2. | Обслуживание технических средств организации дорожного движения (замена дорожных знаков, демонтаж стоек, элементов ИДН и т.д.) | МБУ «Благоустройство» | 2022 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 300,00 |
| 3. | Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок и других дефектов) | МБУ «Благоустройство» | 2022 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 500,00 |
| 4. | Восстановление покрытий грунтовых дорог | МБУ «Благоустройство» | 2022 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 500,00 |
| **Итого по разделу:** | | | | | **1800,00** |
| **Содержание воинских захоронений** | | | | | |
| 1. | Закупка ритуальных венков, ритуальных лент, флагов; | МБУ «Благоустройство» | 2022 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 150,00 |
| 2. | Текущее содержание мемориальной доски (увековечивание памяти защитников отечества) | МБУ «Благоустройство» | 2022 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 150,00 |
| 3. | Текущее содержание воинских захоронений | МБУ «Благоустройство» | 2022 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 200,00 |
| **Итого по разделу:** | | | | | **500,00** |
| **Трудоустройство несовершеннолетних граждан** | | | | | |
| 1. | Оплата труда, обеспечение средствами индивидуальной защиты | МБУ «Благоустройство» | 2022 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 750,00 |
| **Итого по разделу:** | | | | | **750,00** |
| **Деятельность дежурно-диспетчерской службы** | | | | | |
| 1. | Телекоммуникационные и телематические услуги | МБУ «Благоустройство» | 2022 | Бюджет МО  «Агалатовское сельское поселение» | 500,00 |
| **Итого по разделу:** | | | | | **500,00** |

Приложение №6 к муниципальной программе

**«**Благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципальной целевой программы

«Благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы

Подпрограмма 2. «Формирование комфортной городской среды МО «Агалатовское сельское поселение» на 2018-2022 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель  (индикатор, наименование) | Значение показателя |
| 2018-2022 годы |
| Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий | | |
| 1 | Ремонт внутридворовых проездов | 1 |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий | 1 |
| 3 | Установка скамеек | 2 |
| 4 | Установка урн | 2 |
| Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий | | |
| 5 | Озеленение территорий | 1 |
| 6 | оборудование автомобильных парковок | 1 |
| 7 | установка детских площадок | 1 |
| 8 | установка спортивных площадок | 1 |
| 10 | обустройство площадок для отдыха | 1 |
| 11 | установка ограждений | 4 |
| 12 | установка малых архитектурных форм и городской мебели | 5 |
| 13 | оборудование площадок для выгула и дрессировки собак | 1 |
| Благоустройство общественных пространств | | |
|  | Территория: |  |
| 14 | Пешеходные зоны, кол-во | 2 |
| 15 | Площади, кол-во | 1 |

Приложение №7 к муниципальной программе

**«**Благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,

расположенных на территории МО «Агалатовское сельское поселение»,

которые планируется благоустроить в 2018-2022 годах.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Адрес МКД\* | Наименование управляющей организации | Исполнители | Срок исполнения | Источник финансирования | 2020 г./  тыс.руб. |
| 1 | Ленинградская область, Всеволожский район,  д. Агалатово, д.151, д.157, д.128 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Сервис Агалатово» | Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» | 2020 | Бюджет МО «Агалатовское сельское поселение» | 2064,70 |

\* - перечень дворовых территорий будет определен по результатам отбора общественной комиссии в соответствии с постановлением администрации МО «Агалатовское сельское поселение» от 01.12.2017 г.№675.

Адресный перечень общественных территорий

МО «Агалатовское сельское поселение»,

которые планируется благоустроить в 2018-2022 годах.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Адрес объекта\* | Исполнители | Срок исполнения | Источник финансирования | 2020 г./  тыс.руб. |
| 1 | Общественная территория, расположенная по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение  Парк Авиаторов | Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» | 2020 | Бюджет МО «Агалатовское сельское поселение» | 10 000,00 |

\*- перечень общественных территорий МО «Агалатовское сельское поселение» будет определен по результатам отбора общественной комиссии в соответствии с постановлением администрации МО «Агалатовское сельское поселение» от 01.12.2017 г. №676.

Приложение №8 к муниципальной программе

**«**Благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 0 | 1 |  |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего количества  дворовых территорий | % | 0 | 0 | 20 |  |  |
| 3 | Количество благоустроенных  общественных территорий | Ед. | 0 | 0 | 1 |  |  |